## Slide 1: Fallstudie fer-consulting
Dennis Lee | Marcel Gertsch | Noé Lüthold

## Slide 2: Ablauf
Sprint 1 Backlog-Planung
Sprint 1 Durchführung
Überprüfung von Ergebnissen und Prozessen
Verbesserungen und Anpassungen
Review
Retroperspektive
Demo

## Slide 3: Sprint 1 Backlog Planung Sprint Ziel
Registrieren / Anmelden
Projekte Erstellen
Projekte freigeben & suchen
Anwendung bereit zur Verwendung

## Slide 4: Sprint 1 Backlog Planung Velocity
Product Backlog Items | Story Points
Landing Page | 2
SC: Profil erstellen | 3
SC: Login | 2
SC: Logout | 1
PA: SCRUM Projekte erstellen | 3
PA: Projekte freigeben | 1
SC: Projekte suchen | 3
Velocity = 15: Alle Story Points Summieren 2+3+2+1+3+1+3 = 15
Durchschnittliche Velocity: Letzten 3 Sprints

## Slide 5: Sprint 1 Backlog Planung Userstory Analyse
Landing Page: Navigation, Welcoming-Content, Footer, Blaues Design
Profil erstellen: Pop-Up Registrier-Formular
Login Pop-Up Login-Formular
Logout Pop-Up Benutzer Bestätigung

## Slide 6: Sprint 1 Backlog Planung Userstory Analyse 2
Projekt erstellen Formular auf neuer Seite
Projekt freigeben Button beim erstellen & bearbeiten
Projekte suchen Darstellung aller öffentlicher Projekte & Such / Filter Funktion

## Slide 7: Sprint 1 Durchführung User-story Implementieren & Testen
Implementierte User-Story: Userstory 3: Funktionierendes Login
Implementiert & Getestet: Funktioniert einwandfrei

## Slide 8: Überprüfung von Ergebnissen & Prozessen Sprintfortschritt messen
User-Story 3 Länger gedauert als erwartet Erfolgreich Implementiert & Getestet
Abschätzung restlichen User Stories Hinterher mit der Zeit Noch nicht implementiert

## Slide 9: Verbesserungen & Anpassungen
User-Story 3 Link zu Registrieren User-Input filtern (Sicherheit)
Abschätzung restlicher User-Stories User-Input filtern (Sicherheit) Performance Optimierung

## Slide 10: Review
Implementierte User-Stories User-Story 3
Zeiteischätzung Etwas fehlerhaft
Sprint Ziel noch nicht erreicht

## Slide 11: Retroperspektive
Weniger Pausen
Mehr Erfolge Feiern
Ab sofort Backlog Pflege
Stop Faulheit

## Slide 12: Implementierter Use-Case

## Slide 13: Fragen?