**Backlog**

| ID | Story | Estimation | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Landing Page erstellen |  | 0 |
|  | SC Profil erstellen |  | 1 |
|  | SC login |  | 2 |
|  | SC logout |  | 3 |
|  | PA können Projekte erstellen (Scrum Bereich) |  | 4 |
|  | PA können Projekte freigeben |  | 5 |
|  | SC kann nach Projekten suchen |  | 6 |
|  | PA können nach SC suchen |  | 7 |
|  | PA zahlen bei Vermittlung und das Einstellen von Projekten |  | 8 |
|  | PA können SC bewerten |  | 9 |
|  | PA können über die Plattform miteinander Kontakt aufnehmen |  | 10 |
|  | PA können Projekte erstellen (alle, nicht nur Scrum) |  | 11 |

SC = Scrum-Coach

PA = Projektanbieter

**Sprint Backlog**

***1. Sprint***

* Landing Page erstellen
* **SC:** Profil erstellen
* **SC:** login
* **SC:** logout
* **PA:** Projekte erstellen (Scrum Bereich)
* **PA:** Projekte freigeben
* **SC:** Projekte suchen

**Ziel**: Benutzer kann sich auf der Landing Page registrieren/anmelden. Er kann ein Projekt erstellen,

dieses freigeben und nach Projekten suchen. Die Applikation könnte bereits genutzt werden.

***2. Sprint***

* **PA:** können nach SC suchen
* **PA:** zahlen bei Vermittlung und das Einstellen von Projekten
* **PA:** können SC bewerten
* **PA:** können über die Plattform miteinander Kontakt aufnehmen
* **PA:** können Projekte erstellen

**Ziel**:

|  |  |
| --- | --- |
| Product Backlog Items | Stroy points |
| Landing Page erstellen | 2 |
| SC: Profil erstellen | 3 |
| SC: Login | 2 |
| SC: Logout | 1 |
| PA: Projekte erstellen (SCRUM Bereich) | 3 |
| PA: Projekte freigeben | 1 |
| SC: Projekte suchen | 3 |

**Velocity** = **15** falls alles vom ersten Sprint fertiggestellt wird

**Analyse Sprint 1**

* *Landing Page erstellen*
  + Navigation; Login / Registrieren Button; Welcoming-Content; Footer;

blaues Design (gemäss Scrum Logo)

* **SC:** Profil erstellen
  + Pop-Up Formular zum Registrieren erscheint, wenn der Benutzer auf den Registrier Button klickt.
  + Einzugebene Daten: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Passwort, Geschlecht,

Geburtsdatum, Wohnort, Checkbox (PA oder SC?)

* **SC**: login
  + Pop-Up Formular zum login erscheint, wenn der Benutzer auf den Login Button klickt.
  + Einzugebene Daten: E-Mail / Telefonnummer, Passwort
* **SC:** logout
  + Logout Button befindet sich oben rechts. Beim anwählen erscheint ein Pop-Up, ob der Benutzer

sich wirklich abmelden möchte.

* **PA:** Projekt erstellen (Scrum Bereich)
  + Projekt erstellen ist eine eigene Seite. Der Button zum Erstellen des Projektes ist auf der Seite

"meine Projekte".

* + Einzugebene Daten beim Projekt erstellen: Name, Beschreibung, Deadline, Teamgrösse, Standort
* **PA:** Projekt freigeben
  + Projekt freigeben ist ein Button beim Erstellen und Bearbeiten des Projekts.
  + Das Projekt ist daher öffentlich sichtbar oder nur privat.
* **PA:** Projekt suchen
  + Ist eine Seite, welche alle öffentlichen Projekte darstellt. Es gibt eine Suchfunktion und

eine Filterfunktion.